## Slide 1
東元電機 電力能源事業群（PE）
AI Agent 導入規劃書
銷售流程引導 × 合約／文件判讀
單層 EgentHub × 組織級知識累積
智慧方案股份有限公司 | Intellicon Solutions
EgentHub 企業 AI Agent 平台
2026 年 5 月

## Slide 2
議程 Agenda
本案涵蓋 PE 案件全生命週期的兩個關鍵負擔，從設計理念到實施稽核共九個章節
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 PE 事業群 AI Agent 導入規劃書
2 / 18
01
PE 業務的兩大關鍵負擔
銷售估算 + 合約判讀的人工負擔
02
本案的設計理念
五項核心原則、單層 EgentHub 架構
03
題目一：銷售流程引導
場景、資料、SOP、知識庫
04
題目二：合約／文件判讀
場景、資料、SOP、知識庫
05
POC 實施規劃與時程
五階段、5 個月甘特圖
06
顧問時數估算
Intellicon 約 130 小時
07
總管理處稽核機制
六大稽核點
08
組織級知識累積藍圖
PE 三大知識庫的長期價值
09
下一步行動建議
立即至 5 個月行動清單

## Slide 3
PE 業務的兩大關鍵負擔
案件全生命週期中，兩個讓資深專業知識難以規模化的痛點
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 PE 事業群 AI Agent 導入規劃書
3 / 18
負擔一
銷售流程與案件估算
1
估算資訊散落多處
設備單價、人月配比、SOP、估算公式、歷史案件分散在 Excel、文件、PM 腦中
2
新人上手週期長
資深 PM 經驗難以結構化，新人往往要兩年才能獨立估完整 EPC 案
3
跨案件經驗難複用
每位 PM 各自累積經驗，組織層級的學習曲線無法被加速
4
資深 PM 退休帶走隱性知識
口述傳承不可靠，知識斷層直接影響營運
負擔二
合約／文件判讀與義務追蹤
1
合約頁數多、條款雜
100 頁以上，混合商業、技術、法務、風險條款
2
跨角色關注點不同
業務、PM、法務、技術各看各的，紅旗條款容易漏接
3
東元慣用版本對齊困難
客戶交來的合約與內部標準有何差異？人工比對耗時
4
歷史風險案例沒有沉澱
踩過的坑沒有系統化記錄，下個案件可能踩到同一個

## Slide 4
本案的五項核心設計原則
其中原則二「文件完整性閘門」與原則四「跨角色視角」是 PE 案的特有設計
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 PE 事業群 AI Agent 導入規劃書
4 / 18
01
流程優先於模型
先定義「PE 業務應該如何跑估算 SOP、應該如何判讀合約風險」，AI 才介入輔助每個步驟。
02
PE 特有
文件完整性是硬閘門
合約少一頁、附件不齊、估算欄位缺失時，Agent 主動退回要求補資料，不對殘缺資訊做判讀。
03
判斷邏輯與資料分離
判斷規則內建於 Agent 行為規範；條款庫、風險案例、估算項目、設備單價則存於企業知識庫。
04
PE 特有
跨角色視角支援
業務、PM、法務、技術問同一份合約，Agent 依角色提供不同視角的回應，聚焦各自關注點。
05
人機協作，不是全自動
AI 的責任是加速、結構化、指出不確定性。最終估算數字與合約簽核仍由人決策。
為什麼這 5 項原則同時存在
這 5 項原則合在一起，是 PE 案 AI Agent 的「行為憲法」 — 文件完整性閘門讓 AI 不亂判讀殘缺合約；跨角色視角讓 AI 能服務 PE 全部 5 個角色；其他三項是流程、資料、協作的基本盤。

## Slide 5
整體架構：單層 EgentHub × 雙階段對應雙題目
兩個題目對應 PE 案件全生命週期的兩個關鍵階段，所有 Agent 都運行在 EgentHub 平台上
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 PE 事業群 AI Agent 導入規劃書
5 / 18
PE 案件全生命週期
事前：報價估算階段
題目 9
銷售流程引導 + 估算作業
Agent 1.1
估算作業查詢助手
輔助型
即時查設備單價、人月、歷史案件
Agent 1.2
銷售流程引導助手
核心 Agent
跑 Phase 1-7 SOP，產出完整估算引導
知識庫
設備單價表 ｜ 歷史案件 ｜ 人月配比 ｜ 估算項目對照 ｜ SOP 文件
事中事後：合約管理階段
題目 8
合約／文件判讀與問答
Agent 1.3
合約解析助手
輔助型 ｜ 條件式兩階段
解析合約 PDF 結構、條款分類
Agent 1.4
合約問答助手
核心 Agent ｜ 條件式兩階段
Phase 1-7 SOP，跨角色視角問答
知識庫
上傳合約 PDF ｜ PE 標準合約條款庫 ｜ 過往合約風險案例庫
4 個 Agent 都運行在同一個 EgentHub 工作室中；資源集中投入「組織級知識累積」這個 PE 真正的核心戰場。

## Slide 6
PE 三大組織級知識庫
本案最有長期價值的資產 — 持續累積與更新，最終成為 PE 真正的「決策大腦」
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 PE 事業群 AI Agent 導入規劃書
6 / 18
AI Agent 是工具，組織級知識庫才是長期資產
本案會把 PE 內部分散的 SOP、設備單價、合約條款、風險案例整理成 3 個結構化知識庫。這些知識庫會隨著每次案件結案、每份合約簽訂、每次風險處理持續更新，是本案最有長期價值的產出。
KB 1
估算項目與歷史案件庫
服務銷售流程引導 Agent
設備標準單價、人月配比、估算公式
歷史案件實際成本、毛利、工期紀錄
新人快速上手的學習教材
回饋更新機制：
每個案件結案後，由 PM 回填實際成本與毛利
KB 2
標準合約條款庫
服務合約問答 Agent
東元慣用合約版本（商業 / 技術 / 法務 / 風險）
紅旗條款警示與修訂建議
新合約 review 的快速比對基準
回饋更新機制：
法務每季 review 並更新；遇到客戶提出新條款時補入
KB 3
過往合約風險案例庫
服務合約問答 Agent
發生過的合約糾紛與處理方式
風險類型分類與損失區間
新人法務的訓練素材
回饋更新機制：
每次合約糾紛或近似案例發生時，由法務 + PM 回填
三庫合一 = PE 決策大腦：估算階段同時引用「估算項目庫 + 歷史案件 + 風險提示」；合約階段同時引用「標準條款 + 過往風險」

## Slide 7
三方協作分工
本案涉及三個關鍵單位的協作，讓每個單位都能在熟悉的領域發揮
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 PE 事業群 AI Agent 導入規劃書
7 / 18
東元數發處
主執行（Execution）
主要職責
EgentHub 知識庫資料準備（SOP 文件、CSV、PM 系統拋接）
簡單提示詞撰寫與迭代測試
Code Review 後修正
上線部署與後續維運
投入週期：1-2 位專責人員，全程
Intellicon 顧問團隊
主指導（Coaching）
主要職責
策略指導、SOP 與條款庫骨架共創主持
高難度提示詞撰寫（資料閘門、文件完整性閘門、跨角色視角）
Code Review 與品質把關
種子團隊培訓與陪跑
投入週期：約 130 小時，5 個月
PE 業務團隊（種子）
主共創（Co-creation）
主要職責
提供銷售估算 SOP、合約判讀方法論、條款庫初版
組成種子團隊（PM 加 1-2 工程師）
使用 Agent 並回饋迭代
資深 PM 與法務深度訪談（前 3 週為主）
投入週期：全專案週期
此外：PE 與總管理處於雙週節點稽核專案進度與成果；PE 資深 PM 與法務（受訪者）於前 3 週深度訪談協助提取判斷邏輯與條款風險知識

## Slide 8
題目一 銷售流程引導 + 估算作業 AI Agent ｜ 場景 × 資料 × 輸出
讓資深 PM 的隱性知識變成新人即時可取用的組織資產
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 PE 事業群 AI Agent 導入規劃書
8 / 18
1 應用場景（業務流程）
PE 業務（資深 PM、新進業務、跨部門支援人員）做專案估算與投標時，可以兩種模式使用本 Agent：
即時查詢：問什麼馬上回答（例如「3MW 太陽能 EPC 設備費怎麼估？」）
完整流程引導：跑 Phase 1-7，產出該案件的完整估算流程指引。
2 資料輸入與來源
業務查詢：以自然語言提問
案件特徵：客戶、案件類型、容量規模、地區、預定工期
PE 內部 SOP 文件：銷售估算 SOP、簽核流程、投標 checklist
結構化資料表：設備標準單價、歷史案件、人月配比、估算項目對照
規則檔：估算公式、毛利率底線、預備金比例
3 預期輸出內容
依問題類型給不同輸出。
簡單查詢：直接答案 + KB 引用
完整引導：估算流程清單 + 公式 + 檢核點
歷史案件比對與金額區間
風險提示與毛利區間
資料不足時明確列出補資料清單

## Slide 9
題目一 銷售流程引導 ｜ 任務步驟（Phase 1 至 Phase 7）
Phase 2「資料閘門」確保 AI 不對殘缺案件特徵做估算
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 PE 事業群 AI Agent 導入規劃書
9 / 18
Phase 1
問題分類
判別使用者是「即時查詢」還是「完整流程引導」需求
Phase 2
資料盤點與缺口確認
盤點案件特徵是否齊全（類型、規模、地區）；缺口時給「資訊充分度評分」，<60 不給數字答案
硬閘門
Phase 3
SOP 流程節點對應
根據案件類型，定位到對應 SOP 流程節點與估算項目
Phase 4
估算公式與單價查詢
查設備標準單價、估算項目對照、人月配比表
核心戰場
Phase 5
歷史案件比對
找近 3 年同類型／規模／地區的相似案件，金額區間呈現並標可信度
核心戰場
Phase 6
整合輸出建議
估算建議 + 檢核點 + 援引案例 + 風險提示
核心戰場
Phase 7
輸出成果
依問題類型給簡單答案或完整估算流程指引
Phase 4-6 是 EgentHub Agent 的核心戰場（查 KB、比對歷史案件、整合建議）
Phase 2「資料閘門」是稽核 AI 是否亂推論的關鍵設計。資料不全時 AI 只給「資訊充分度評分」，不給數字答案。

## Slide 10
題目一 銷售流程引導 ｜ 知識庫需求 與 雙 Agent 架構
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 PE 事業群 AI Agent 導入規劃書
10 / 18
知識庫需求
知識庫類型 | 內容 | 難度 | 備註
全文查找 | PE 銷售估算 SOP、簽核流程、投標 checklist | 中 | RAG 應用
SQL 表格庫 | 設備標準單價、歷史案件、人月配比、估算項目對照 | 中 | 本案核心資料源
規則檔 | 估算公式、毛利率底線、預備金比例 | 低 | 業務主管制定
雙 Agent 架構
Agent 1：估算作業查詢助手（輔助型）
使用時機：業務即時查詢時
接收業務的即時查詢（單價、人月、SOP 步驟），快速給單點答案 + KB 引用
Agent 2：銷售流程引導助手（核心 Agent）
業務的完整流程入口
負責完整 SOP（Phase 1 至 Phase 7）
SOP 流程節點對應
估算公式與單價查詢
歷史案件比對與區間估算
整合估算流程指引
規模判斷：中型專案。最大工程是 PE 銷售估算 SOP 整理與 PM 系統歷史案件拋接，由數發處主執行。

## Slide 11
題目二 合約／文件判讀與問答 AI Agent ｜ 場景 × 資料 × 輸出
支援跨角色視角 — 業務、PM、法務、技術問同一份合約，得到聚焦的答案
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 PE 事業群 AI Agent 導入規劃書
11 / 18
1 應用場景（業務流程）
業務、PM、法務、技術人員在合約簽訂前後，將合約 PDF（或標案文件、技術規範）上傳給 Agent。
Agent 解析合約結構、萃取義務與風險條款，並支援問答式查詢。
每個答覆附帶原文引用（含頁碼），方便跨部門對齊。同一份合約，依使用者角色提供不同視角的回答。
2 資料輸入與來源
合約 PDF / Word（業務上傳）
標案文件、技術規範書
業務問題：條款查詢、義務檢核、風險識別
PE 標準合約條款庫：東元慣用版本、紅旗條款警示
過往合約風險案例：發生過的風險、處理方式
3 預期輸出內容
依問題類型給不同輸出。
合約摘要 + 結構化條款清單（4 類）
紅旗條款警示與東元慣用版本差異
問答回應 + 原文引用（含頁碼）
依使用者角色調整聚焦點與用語
歷史風險案例比對提示

## Slide 12
題目二 合約／文件判讀與問答 ｜ 任務步驟（Phase 1 至 Phase 7）
Phase 1-2 文件完整性閘門：殘缺合約一律退回要求補件，不做判讀
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 PE 事業群 AI Agent 導入規劃書
12 / 18
Phase 1
文件理解與完整性檢查
讀合約 PDF、建立章節索引；檢查文件完整性（章節、附件、頁碼）
硬閘門
Phase 2
資料盤點與缺口確認
若文件不完整或缺附件，提醒補上再分析；不允許對殘缺合約做判讀
硬閘門
Phase 3
條款結構化
把條款分類為商業／技術／法務／風險四類，標頁碼與原文摘要
Phase 4
義務與風險萃取
比對 PE 標準條款庫，標示「東元慣用版本差異」「紅旗條款警示」
核心戰場
Phase 5
歷史風險案例比對
對照過往風險案例，識別是否曾有類似條款引發風險
核心戰場
Phase 6
問答回應（跨角色）
依使用者角色調整視角；附原文引用、慣用版本對照、修訂建議
核心戰場
Phase 7
輸出成果
合約摘要 + 義務檢核表 + 風險條款警示 + 問答記錄
Phase 4-6 是核心戰場：條款庫對照、紅旗識別、跨角色視角問答
文件完整性閘門設計避免 AI 對殘缺合約做出「沒看到紅旗條款」的錯誤結論。

## Slide 13
題目二 合約／文件判讀 ｜ 知識庫需求 與 雙 Agent 架構
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 PE 事業群 AI Agent 導入規劃書
13 / 18
知識庫需求
知識庫類型 | 內容 | 難度 | 備註
全文查找 | 業務上傳的合約 PDF / 標案文件 / 技術規範 | 低 | Agent 即時讀取
SQL 表格庫 | PE 標準合約條款庫（東元慣用版本、紅旗條款） | 中 | 本案關鍵資料
SQL 表格庫 | 過往合約風險案例庫 | 中 | 風險識別關鍵
規則檔 | 東元法務簽核準則、跨角色視角規則 | 低 | 法務主管制定
雙 Agent 架構
Agent 1：合約解析助手（輔助型）
使用時機：上傳合約 PDF 時
解析合約 PDF 結構、條款分類、文件完整性檢查、產出合約摘要
Agent 2：合約問答助手（核心）
業務的完整流程入口
負責完整 SOP（Phase 1 至 Phase 7）
比對 PE 標準條款庫
義務與風險條款萃取
歷史風險案例比對
跨角色視角問答回應
規模判斷：中大型專案，吃條款結構化精度與法務知識深度。最大挑戰是條款庫與風險案例庫的整理。

## Slide 14
POC 實施規劃 ｜ 5 個月、五階段甘特圖
兩案併行，分階段推進，讓 PE 數發處有充裕時間消化、迭代與優化
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 PE 事業群 AI Agent 導入規劃書
14 / 18
階段 / 工項
W1
W3
W6
W9
W12
W15
W18
W21
業務訪談 + SOP / 估算項目庫共創
銷售案
法務訪談 + 合約方法論 / 條款庫共創
合約案
高難度 Prompt v1（資料閘門、Phase 2-3）
銷售案
高難度 Prompt v1（文件完整性閘門）
合約案
雙 Agent 雛形 + 第一輪驗測
兩案
Phase 4-6 估算邏輯 v2 調優
銷售案
Phase 4-6 合約問答 v2 調優
合約案
資深 PM / 法務對齊 + 第二輪驗測
兩案
場景擴展（更多案件類型 / 複雜合約）
兩案
跨 Agent 協作優化 + 第三輪驗測
兩案
種子團隊培訓 + 教材製作
兩案
試運行 + 正式上線 + 結案
兩案
銷售案
合約案
兩案共用
Phase 1 啟動 (W1-3) 24h | Phase 2 基礎建置 (W4-8) 32h | Phase 3 迭代調優 (W9-14) 28h | Phase 4 擴展優化 (W15-18) 20h | Phase 5 培訓交接 (W19-21) 26h
5 個月、21 週、合計約 130 小時 — 各 Phase 之間的執行緩衝期，讓 PE 數發處能充分消化每階段成果、累積實作經驗。

## Slide 15
顧問時數估算 ｜ 5 個月 約 130 小時
Intellicon 指導 + 東元數發處執行 + PE 種子團隊共創 — 分階段交付，循序漸進
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 PE 事業群 AI Agent 導入規劃書
15 / 18
Intellicon 分階段投入明細
階段 | 週次 | Intellicon 主要工項 | 時數
Phase 1 啟動 | W1-W3 | Kickoff、業務／法務深度訪談、SOP 與條款庫骨架共創 | 24 h
Phase 2 基礎建置 | W4-W8 | 高難度 Prompt v1（資料閘門、文件完整性閘門）、雙 Agent 雛形、第一輪驗測 | 32 h
Phase 3 迭代調優 | W9-W14 | Prompt v2 調優、與資深 PM／法務對齊、第二輪驗測 | 28 h
Phase 4 擴展優化 | W15-W18 | 場景擴展指導、跨 Agent 協作優化、第三輪驗測、Final Review | 20 h
Phase 5 培訓交接 | W19-W21 | 種子團隊培訓主講、教材製作、試運行、結案、知識交接 | 26 h
合計 | 21 週 | 兩案併行（Intellicon 顧問時數） | 約 130 h
Intellicon 顧問總時數
約 130 小時
5 個月 ｜ 21 週
分階段交付，循序漸進
分工原則的兩個關鍵設計
Intellicon 聚焦四個高槓桿環節：
高難度提示詞撰寫（資料閘門、文件完整性閘門）
Code Review 與品質把關
資深 PM 與法務判斷邏輯對齊
種子團隊培訓（Phase 5）
5 個月節奏的關鍵價值：
各 Phase 之間的緩衝期讓 PE 數發處有充裕時間執行、迭代、累積經驗。

## Slide 16
總管理處稽核機制 ｜ 六大稽核點
讓專案進度、資源、AI 行為品質都能被定期審視
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 PE 事業群 AI Agent 導入規劃書
16 / 18
01
雙週進度燈號
對照甘特圖工項，紅黃綠燈呈現
負責：PM 提交、總管理處審視
頻率：雙週
02
階段交付物簽核
SOP、知識庫、行為規範、提示詞、驗測報告
負責：PE 主管 + 總管理處共同簽核
頻率：每階段
03
顧問工時月結對帳
逐週工時表 + 工項對應
負責：總管理處對帳
頻率：每月
04
Autonomous Agent 研究輸入完整度
每個商機案需附 Autonomous Agent 報告或同等素材
負責：資料閘門通過硬條件
頻率：每案
05
資料閘門通過率
Agent 啟動「資料閘門退回」次數與原因
負責：稽核 AI「不亂推論」的核心指標
頻率：每月
06
上線後 KPI 追蹤
新商機數、轉換率、得標率、報價週期、毛利
負責：PE 業務主管 + 總管理處
頻率：上線後每月

## Slide 17
後續擴展藍圖 ｜ PE 三大知識庫的長期擴展
本案結案後，三大知識庫持續累積，逐步擴展案件類型與應用情境
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 PE 事業群 AI Agent 導入規劃書
17 / 18
短期
本案結案後 3-6 個月
啟動：PE 數發處主導
擴展案件類型（離岸風電、車用動力、海外合約）
更多歷史案件回填
條款庫每季 review
中期
本案結案後 6-12 個月
啟動：PE 數發處與 IT 部門合作
整合 PM 系統，案件全週期追蹤
條款庫與 ERP 雙向同步
知識庫管理介面建置
長期
本案結案後 12 個月以上
啟動：PE 業務團隊主導應用方向
PE 決策大腦對外延伸
業務簽約前直接調用紅旗檢核
投標前由業務調用估算試算
跨事業群擴展可能性
商機分析師與報價策略 Agent 在 GM 完成驗證後，可快速複製至電力能源（PE）與空調科技（HT）事業群。
即使資深 PM 與法務退休，這份組織級記憶仍能傳承給新人 — 這是本案最有長期價值的產出。

## Slide 18
下一步行動清單
從立即行動到 5 個月結案，明確的時程與責任
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 PE 事業群 AI Agent 導入規劃書
18 / 18
時程 | 行動項目 | 負責單位
立即 | 確認本規劃書方向；安排 PE 業務深度訪談排程 | PE 業務主管 + Intellicon
1 週內 | 東元數發處啟動 Autonomous Agent 技術環境規劃；確認 POC 目標客戶清單（3-5 家 KA） | 數發處 + PE 業務 + Intellicon
2 週內（Phase 1 啟動） | Kickoff Meeting；種子團隊組成（PM 加 1-2 工程師）；資料源盤點 | GM + Intellicon + 總管理處
1 個月（Phase 1 完成） | PE 業務深度訪談與 SOP 共創完成；知識庫骨架建置 | 種子團隊 + Intellicon
2.5 個月（Phase 2 完成） | Agent MVP 雛形完成；第一輪驗測通過 | 種子團隊 + Intellicon
4 個月（Phase 3 完成） | Agent v2 內部試用上線；KPI 量測初步結果 | 種子團隊 + Intellicon
5.5 個月（Phase 4 完成） | 場景擴展、跨 Agent 協作優化、Final Review | 種子團隊 + Intellicon
5 個月（Phase 5 結案） | 種子團隊培訓認證、正式上線、結案；後續擴展規劃 | PE + 總管理處
給總管理處的具體請求
核准本規劃書與 130 小時顧問時數估算 ｜ 指派一位協調窗口參與雙週進度會議
批准 PE 種子團隊（1 PM + 1-2 工程師）5 個月投入承諾 ｜ 批准數發處投入 PE 知識庫整理資源（含法務支援）
確認文件完整性閘門通過率與資料閘門通過率作為核心稽核指標