AI Agent 開發可行性評估報告

連展電子（ACON Connectors）— 客訴知識庫查詢助理

智慧方案 EgentHub 顧問評估　|　更新日期：2026/6/24（v2）　|　業務窗口：Gloria

本版（v2）數據已依連展實際客訴看板（160 筆）核對更新，取代初版依訪談表估算的數字。實際資料的整備工作量比訪談描述更大，已反映於下列卡點。

# 一、評估結論

可行性分級：B 級（可開發，需先完成資料整備）。核心查詢功能具 A 級潛力，但實際資料核對後發現三項前置卡點（不良率標準化、空白欄位補標、缺少客戶欄位），整備完成後可升至 A 級。

此 Agent 本質為「自然語言查詢 + 結構化檢索」型助理，正好落在 EgentHub 最擅長的場景——表格查詢知識庫。Agent 邏輯單純、技術風險低；真正的工作量在上線前的資料整備。智慧方案已用連展真實資料完成可跑 POC、教學頁與清洗版知識庫（160 筆，不良率已拆欄），可作為後續開發基礎。

| 分級 | 燈號 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| A 級 | 🟢 易 | 輸入輸出清晰、結構化，可直接開發 |
| B 級 | 🟡 中 | 可開發，但有明確前置卡點需先處理（本案） |
| C 級 | 🟠 偏難 | 需大量客製或資料缺口大 |
| D 級 | 🔴 暫不建議 | 現階段不適合用 Agent 落地 |

# 二、需求理解

## Agent 定位

讓品保（QE）、工程人員、各課課長與品質主管，用自然語言查詢客訴看板（實際 160 筆，2025/01–2026/01），快速找出相似案例、原因與對策，取代目前在 Excel 看板與 PDF 8D 報告之間人工交叉翻找（每次 15～30 分鐘）。

## 資料規模（實際核對）

- 客訴看板實際 160 筆（訪談表記為 97 筆），圖片 picture001～160，時間 2025/01–2026/01

- 狀態實際有 3 種（已結案／處理中／待處理）；問題層級實際有 6 級（無異常0／零星1／一般2／批量3／停線4／錯混料5）——皆比訪談描述多，提示詞規則已全數涵蓋

## 核心痛點

- 搜尋耗時：人工逐列掃描，每次 15～30 分鐘，跨兩份文件比對更長

- 欄位不完整、圖片僅存 ID、兩份文件對不上（詳見第四節，實際缺漏比訪談嚴重）

# 三、EgentHub 技術可行性

整體判斷：核心查詢場景是 EgentHub 的強項，160 筆結構化資料走表格查詢知識庫（SQL），多條件篩選命中率高，幾乎是標準配置。

| 項目 | 配置與說明 |
| --- | --- |
| 知識庫（主） | 表格查詢知識庫：連展客訴看板（160 筆）轉 SQL。條件式篩選（系列／料號／層級／時間／狀態／不良率門檻）為其強項。 |
| 知識庫（補） | 全文查找知識庫：2025年客訴匯總表.pdf（8 筆 8D），補充詳細原因對策。 |
| 執行模式 | 單階段。使用者只輸入文字、不上傳檔案，毋須兩階段隔離機制。 |
| 建議模型 | Claude 4.6 Sonnet——繁簡中文混用理解佳、多條件推理穩定。 |
| 介面 | EgentHub 前台聊天介面，支援多輪追問與結果下載為 .xlsx。 |

# 四、關鍵卡點與資料缺口

以下為 POC 前的資料整備，是本案從 B 級升至 A 級的關鍵。實際缺漏比訪談描述嚴重，特別是新發現「缺少客戶欄位」。

| 卡點 | 實際情況與影響 | 處理建議 | POC前必做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺少客戶欄位（新發現） | 看板無獨立客戶欄位。訪談招牌需求「依客戶查詢（如 TE 客戶）」無法精準達成；客戶名僅零星出現在問題簡述自由文字。 | 建議於看板新增客戶欄並回填；或先接受以問題簡述關鍵字模糊查找並加註提醒。 | 是（最關鍵） |
| 欄位大量空白 | 原因類別空 76%、供應鏈責任空 72%、問題層級空 41%（皆比訪談的「約 40%」嚴重）。相關條件查詢會大量漏案。 | AI 批次補標 + QE 人工抽審確認。需客戶投入審核時間。 | 是 |
| 不良率格式不一致 | 158 筆中約 28 筆無法換算成百分比（如 / ／1卷／2盤／25臺機+1500塊PCBA／純小數）。「不良率>X%」查詢會漏掉這些。 | 拆成「不良率_百分比」「不良數_件數」兩欄（POC 已示範），無法換算者留空並說明。 | 是 |
| 兩份文件對不上 | PDF 8 筆與 Excel 160 筆部分重複但欄位不同。 | 以「料號 + 接收日」為主鍵合併，8D 詳細對策補進對應列。 | 建議 |
| 圖片無法查詢 | picture001～160 僅有 ID，圖片內容不在知識庫。 | v1 僅回傳圖片 ID + 可調閱標注；圖片語意化列為 v2。 | 否（列 v2） |

# 五、POC 範圍建議

## v1（已用真實資料完成 POC，建議優先上線）

- 表格查詢知識庫（看板 160 筆）+ 全文查找（8D）的自然語言查詢

- 8 大欄位案例表格，含層級 3/4/5 醒目標記、未結案提醒、KPI 優先、圖片可調閱標注

- 客戶類查詢以問題簡述關鍵字模糊查找並誠實加註，多輪追問縮範圍

## v2（後續延伸）

- 圖片語意查詢（多模態對 picture001～160 產生摘要補回看板）

- 納入各料號 SOP、工程圖面，比對 SOP 描述錯誤類客訴

# 六、待客戶確認 / 補件事項

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 新增客戶欄位（補件） | 請連展於看板補上客戶名稱欄並回填，否則「依客戶查詢」無法精準達成。 |
| 空白欄位回填（補件） | 原因類別／供應鏈責任／問題層級的空白，需 QE 配合 AI 補標後抽審。 |
| 不良率口徑（確認） | 約 28 筆非標準格式（卷／盤／臺機等）要如何歸類，請 QE 給規則。 |
| 「不需登入」vs「權限管控」 | 兩者不能並存（EgentHub 權限控管靠登入），需客戶拍板，通常選登入+權限。 |
| 圖片檔與更新機制 | 需提供 picture 圖檔與存放位置；並確認知識庫是重傳整份或增量更新。 |

# 七、後續建議

- 把上述補件事項（客戶欄位、空白回填、不良率口徑、登入決策）整理成補件清單回連展窗口

- 四項到位即可從 B 級升至 A 級、POC 直接可上線

- 可依已完成之 POC 系統提示詞與清洗版知識庫，直接於 EgentHub 工作室建立 v1 Agent 並驗測